OS Agent 多源融合记忆优化系统

技术方案与测试报告（开发机交付版）

对应赛题：XA-202612
第二轮证据日期：2026-09-06

边界：Windows + HashEmbedding 本地结果；真实银河麒麟与真实 SDK 尚未验证

# OS Agent 多源融合记忆优化系统技术方案

版本：第二轮（开发机交付草案）

更新时间：2026-09-06

对应赛题：XA-202612 OS Agent 记忆优化及高效应用研究

## 摘要

本项目面向桌面操作系统智能体在长期使用中出现的偏好漂移、知识冲突、检索延迟、敏感信息残留和跨用户串读等问题，设计一套端侧优先的多源记忆优化系统。系统将手动配置、用户行为、会话上下文、系统事件、工具结果和导入文档统一为带租户、用户、会话、有效时间、来源权威度和隐私级别的事件；经过校验、去重、递归脱敏和记忆污染检测后，分别形成偏好记忆与知识记忆，并通过短期—中期—长期生命周期控制降低一次性噪声进入长期记忆的风险。

检索采用“轻量词法候选召回 + embedding 语义重排 + 权威度融合”，查询向量只计算一次，文档向量在入库时缓存。知识冲突默认进入隔离状态，普通回答不可见，再按照来源权威度、有效时间和版本决策。自然语言遗忘采用预览计划、确认令牌、软/硬删除、索引同步和隐私安全审计回执，所有操作均绑定租户与用户作用域。

当前仓库已形成标准库原型、增量 SQLite 持久化、统一生命周期服务、本地场景演示、分区评测和规模基准。第三轮测试数及性能统一由 artifacts/verification/round3/evidence_summary.json 生成，见《第三轮验收报告》。数据使用 Windows 和 HashEmbedding，不替代真实银河麒麟 embedding SDK 验收。

## 1. 问题定义与目标

### 1.1 核心问题

传统“把历史对话全部拼接进提示词”的记忆方式存在五类缺陷：

多源信息缺少统一语义，失败工具、偶发点击和显式配置可能被等权处理。

复合偏好被压缩成单一标签，无法同时表达语言、详略、格式、安全和工具选择。

新旧知识并存时可能把相互矛盾内容同时返回，造成操作建议不一致。

全量向量计算随数据增长退化，端侧资源占用和响应时延不可控。

遗忘范围模糊，容易漏删、误删或跨用户删除，审计又可能二次泄露原文。

### 1.2 设计目标

支持六类事件来源的统一接入、校验、脱敏、错误隔离和证据追踪。

同时维护多维偏好与结构化知识，支持版本、有效时间、场景和访问作用域。

建立短期、聚合中期、受控长期的可解释流转。

默认隔离未决冲突，低相关查询允许明确返回无答案。

在端侧完成遗忘预览、确认、删除、索引同步和审计。

提供评测、性能报告、SQLite、服务接口和本地可视化。

对真实银河麒麟、真实 SDK、独立盲测和真实案例保持证据诚实。

### 1.3 非目标与边界

当前版本不替代企业权限系统、数据防泄漏系统或数据库备份治理；不对未获得的 SDK 接口作虚构实现；不把合成数据测试表述为真实业务收益；不把 Windows 开发机性能表述为银河麒麟实测性能。

## 2. 需求—实现—证据映射

| 赛题关注点 | 主要实现 | 自动证据 | 尚需外部证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多源记忆 | 统一事件模型、错误隔离、去重 | 输入与服务测试 | 发榜单位真实数据 |
| 动态偏好 | 多维键、证据权重、时间衰减、版本 | 偏好与漂移测试 | 长周期真实使用 |
| 知识冲突 | 冲突对、隔离、权威/时效决策 | 正负冲突集 | 专家复核集 |
| 高效检索 | 词法候选、向量缓存、语义重排 | 10,000 条基准 | 真实 SDK/麒麟复测 |
| 敏感与遗忘 | 递归脱敏、作用域、两阶段删除、审计 | 安全对抗测试 | 组织合规评审 |
| 短中长期 | TTL、聚类、晋升评分、过期/降级 | 生命周期测试 | 长周期压力测试 |
| 应用展示 | 服务层、JSON API、本地仪表盘 | HTTP 端到端测试 | 录屏与现场演示 |

## 3. 总体架构

工具结果 / 用户行为 / 手动配置 / 会话 / 系统事件 / 导入文档
                         │
                         ▼
          校验 → 时间归一 → 去重 → 递归脱敏 → 风险标记
                         │
             ┌───────────┴───────────┐
             ▼                       ▼
      多维偏好抽取               知识结构化抽取
             │                       │
             └───────────┬───────────┘
                         ▼
         短期 TTL → 中期聚合/评分 → 长期记忆
                         │
        ┌────────────────┼────────────────┐
        ▼                ▼                ▼
  SQLite v2       冲突隔离与决策      混合检索索引
        │                │                │
        └────────────────┼────────────────┘
                         ▼
     MemoryService → JSON API → 本地 Web 仪表盘 / OS Agent
                         │
                         ▼
        遗忘预览 → 用户确认 → 删除/索引同步 → 审计回执

系统默认单进程端侧运行，Web 服务仅监听 127.0.0.1。核心层不依赖 Web，可作为 Python 包嵌入 OS Agent；embedding 通过统一协议注入，开发期使用 HashEmbedding，取得真实 SDK 后切换 KylinEmbeddingProvider。

## 4. 统一数据模型

### 4.1 事件记录

DataRecord 包含事件 ID、租户、用户、会话、来源、场景、正文、UTC 时间、工具状态、来源权威度、隐私级别、TTL、质量分和风险标记。主作用域为 (tenant_id, user_id)；会话级数据额外受 session_id 限定。

### 4.2 偏好记忆

偏好以 (tenant_id, user_id, key) 为当前版本键，保存 value、confidence、version、scenes、evidence_ids、valid_from、valid_to、tier 和 score_components。当前覆盖语言、详略、格式、结构、本地处理、脱敏、执行确认和场景工具偏好。同值证据合并，不同值生成新版本并闭合旧版本有效期。

### 4.3 知识记忆

知识保存标题、正文、标签、来源 ID、类型、场景、权威度、隐私级别、有效期、生命周期、状态、冲突对象和缓存向量。状态包括 active、conflict_pending、forgotten、expired、quarantined；普通检索只返回 active。

## 5. 输入治理与安全入口

每条记录独立规范化，单条错误不会终止整批处理。

ISO 时间统一转 UTC；来源、隐私级别、TTL、元数据类型和权威度强校验。

按 ID 与内容指纹去重，批次报告返回位置、原因和重复数。

对正文及任意深度元数据递归脱敏，覆盖电话、邮箱、身份证、银行卡、IPv4、常见密钥、Bearer token 和私钥标记。

对“忽略先前指令”“泄露系统提示”“永久记住”“绕过限制”等模式标记风险并降权；带风险事件不得自动形成长期知识。

失败和取消的工具结果权威度下降，且不得成为工具偏好证据。

## 6. 偏好决策算法

单条证据评分为：

evidence_score = 0.30 × quality
               + 0.35 × authority
               + 0.20 × recency
               + 0.15 × explicitness

时间权重采用 30 天半衰期：recency = 0.5^(age_days/30)。显式配置权重最高，行为和会话依次降低。工具偏好另乘执行结果和用户选择反馈权重；同工具成功证据累加，再用胜出占比校准置信度。该机制解决“晚输入的旧事件覆盖新偏好”和“失败工具误学为首选”。

## 7. 短期—中期—长期流转

短期：会话缓冲区，默认 TTL 30 分钟，按租户、用户、会话检索。

中期：按租户、用户、场景、主题聚合，统计次数、来源多样性、质量、权威和风险。

长期：通过可解释门控晋升；默认至少两条证据，或显式权威度达到 0.9。

promotion = 0.30 × average_quality
          + 0.30 × average_authority
          + 0.25 × repetition
          + 0.15 × source_diversity

存在风险时评分乘 0.35 并拒绝晋升。长期记忆支持过期和降级，每次决策保留分数与原因。

## 8. 知识冲突治理

冲突检测限定同租户、同用户、相近标签/标题范围，识别允许/禁止、可以/不可以、必须/无需、保留/删除、本地/云端等对立。候选冲突先进入 conflict_pending，不参与普通回答。

自动策略按照 (authority, effective_time, version) 比较；差异不足进入人工复核。支持接受新版本、保留现有、保留双方、证据合并和人工队列。“合并”只合并来源、标签和证据，不把矛盾句子拼接成一个答案。

## 9. 混合检索与无答案

入库缓存文档向量并建立词法、汉字及有符号向量维度倒排。查询先按作用域、状态、有效期和场景过滤，合并词法、汉字、近似语义三路候选，查询向量只编码一次后重排；近似语义召回可能引入干扰，需要对照实验。中文融合分数：

score = 0.25 × semantic + 0.25 × lexical + 0.45 × character + 0.05 × authority

无中文证据时使用原向量 0.65、词法 0.30、权威度 0.05 配方。低于 min_score（默认 0.265）不返回，允许明确无答案。向量随 SQLite v2 持久化，遗忘时同步清理全部索引和向量。

## 10. 自然语言遗忘与审计

解析主题词，生成只属于指定 tenant/user 的计划。

返回关键词、偏好 ID、知识 ID、删除类型和过期时间，此时不修改数据。

客户端以计划 ID、tenant_id、user_id 确认；过期或作用域不匹配拒绝，已成功确认的同作用域请求返回原回执。

软删除更新状态，硬删除移除记录；两者均同步索引和向量。

审计只记录计划 ID、目标 ID 和数量，不记录原指令或正文。

评测将本次操作的影响目标与完整授权集合比对，多删任何未授权目标都计入误删率；冲突处理此前淘汰的知识不会误算为本次遗忘。

## 11. 持久化、服务与界面

SQLite 保存偏好、历史、知识、向量、审计、决策以及阶段证据和去重摘要；主键差异增量提交，服务失败回滚，单进程读写串行，重启恢复阶段证据。MemoryService 提供接入、检索、冲突、遗忘、概览与专属租户演示接口。

本地 HTTP 服务限制请求体 1MB，默认不记录业务内容并设置不缓存响应；仪表盘覆盖接入、偏好、检索、冲突和遗忘。该界面用于本地演示，不等同生产服务；跨主机开放前需增加认证、TLS、CSRF 防护和速率限制。

## 12. 银河麒麟与 SDK 适配

KylinEmbeddingProvider 支持配置 SDK 模块、工厂、参数、方法名和嵌套返回路径，并验证向量非空、数值有限和归一化。自检不回显参数值。环境报告分别判断开发运行条件、真实银河麒麟识别、真实 SDK 和赛题环境整体就绪。

当前真实系统和真实 SDK 均未验证，不能在答辩中宣称完成指定环境适配。

## 13. 评测设计与结果

v1/v2 保留为历史标签诊断：这些标签含单条低证据，按当前服务晋升门槛执行后有目标未满足。v3 为正文及模板族隔离的 42 事件、18 主题、54 查询，包含正例改写、无答案及跨用户干扰。

第三轮增加正文汉字覆盖及候选路径。中文评分为向量 0.25、词法 0.25、汉字覆盖 0.45、权威度 0.05；元数据不提供汉字证据，作用域与删除状态先过滤。仅用 dev 的两項均 ≥85% 最宽连续阈值区间中心定参数，不可行时报告平衡分回退。混合阈值为 0.265，服务与 HTTP 默认一致；test 正例 11/12（91.67%）、无答案 6/6（100%），两项目标达到。首次 0.225 的未通过结果仍保留；不能沿用旧 v1/v2 的 1.0。

规模检索与实际服务负载分别报告，后者包含接入、SQLite、重启及混合读写和 HTTP。当前数据统一见 docs/22_第三轮验收报告.md 和 artifacts/verification/round3/；公开 test 被开发者多次接触，不能视为独立盲测。10k 热查询 p99 362.265ms，内存峰值 245.124MB；增加汉字索引后较第二轮延迟与内存上升，仍满足本次 500ms 门槛，不宣称性能全面提升或真实 SDK 泛化。

## 14. 威胁模型

| 威胁 | 当前措施 | 剩余风险 |
| --- | --- | --- |
| 跨租户串读 | 强制作用域、歧义拒绝、对抗测试 | 上层身份必须可信 |
| 提示注入污染 | 模式检测、降权、拒绝晋升 | 变体攻击需扩充 |
| 敏感信息持久化 | 正文/元数据递归脱敏 | 图像附件需另处理 |
| 失败工具误学习 | 状态降权、排除失败证据 | 工具可能伪报成功 |
| 未决冲突误回答 | 默认隔离 | 自动规则需专家监督 |
| 模糊指令误删 | 预览、确认、作用域、评测 | 批量操作需强审批 |
| 审计二次泄露 | 不记录原文和原始指令 | 目标 ID 仍属内部元数据 |

## 15. 方案特点

从单标签画像升级为有证据、场景、时间和版本的多维偏好。

将安全贯穿入口、生命周期、检索、遗忘和审计。

用候选召回与向量缓存控制端侧时延，并保留可替换 SDK。

冲突默认不可见、决策可追溯，不用矛盾拼接冒充融合。

把误删、无答案、多报偏好纳入指标，避免小样本虚高。

自动区分本地能力与外部未验收项，提高材料可信度。

## 16. 外部闭环计划

从发榜单位取得真实 SDK、模型、数据和指定银河麒麟版本。

在指定架构复跑自检、全部测试、v2 评测与 10,000 条基准。

由未参与开发者保管独立盲测标签并出具结果。

经书面同意完成真实案例，记录基线、任务级数据、负面结果和匿名化复核。

核对平台审核、盖章报名表、邮件名称和回执。

## 17. 结论

本方案把 OS Agent 记忆管理从历史堆叠改造成有作用域、有证据、有生命周期、有冲突治理、有遗忘审计的端侧闭环。现有源码和开发机证据支持进入真实银河麒麟与 SDK 联调，但在外部测试完成前，项目状态应表述为“核心原型与开发机验证完成，赛题指定环境待验收”。

# 第三轮本地质量验收报告

固定证据生成时间（UTC）：2026-09-06T13:38:53+00:00。本报告与 PPT 共用 evidence_summary.json。

## 验收结论

工程检查通过：True；自动化测试 91 项全部通过。

内部质量目标全部满足：True；正式赛事就绪：False。

真实 SDK、麒麟、盲测、授权案例、视频和赛事凭证仍未取得；本轮仅验收本地任务。

## 已具备的工程能力与本轮改造

服务、CLI 与评测统一经过生命周期门槛；检索检查有效期；软删除重启后不恢复向量；

持久化失败回滚内存、阶段证据和确认状态。SQLite 按主键增量写入，跨请求/重启去重，

确认回执幂等，删除同时清理阶段证据。冲突/遗忘确认绑定租户与用户。

词法倒排候选与近似语义候选合并，冲突补数字、条件、场景判断。

embedding 配置贯穿服务、评测与基准，模型版本/维度变化时重建缓存，限制超时调用。

界面新增合成场景、偏好历史、冲突前后对照、目标预览与演示租户恢复。

本轮新增正文汉字倒排与精确覆盖分数；中文混合评分为向量 0.25、二字词法 0.25、汉字 0.45、权威度 0.05。

汉字仅取标题与正文，不取元数据；独立向量候选仍保留。无中文证据时沿用原混合评分。

dev 网格步长 0.01，取两项均 ≥85% 的最宽连续区间中心；若不可行，报告失败并保留平衡分回退。

统一阈值已同步服务和 HTTP 默认入口；CI 与完整发布验收均检查两项 85% 门槛。

## 数据与协议

v3 含 42 个输入事件、18 个办公主题、54 个查询。每分区 14 个事件和 18 个查询，

其中 12 个正例、6 个无答案。正文、模板族跨分区交集均为零，含改写及跨用户干扰。

全部为开发者持有标签的合成内部评测，不是独立盲测；题量不足以证明开放域泛化。

仅用 dev 选择统一阈值 0.265，然后测试。配置及 dev 摘要见 evaluation_v3.json。

测试标签在开发过程中可见，后续修改必须如实注明再次接触 test；本轮不能称为盲测。

## 检索对照

| 模式 | 正例 Recall@3 | 无答案正确率 | 平衡得分 | dev 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lexical | 0.8333 | 1.0000 | 0.9167 | 0.115 |
| semantic | 1.0000 | 0.5000 | 0.7500 | 0.2 |
| hybrid | 0.9167 | 1.0000 | 0.9583 | 0.265 |

平衡得分为正例召回与无答案正确率的平均值，各模式分别在 dev 定阈值。

本次混合结果在这份小样本内部回归上改善，不代表开放域或真实 SDK 全面领先。

质量目标两项各 ≥0.85，本次全部满足：True。

正例完整召回 11/12；无答案正确 6/6。

首次 0.225 阈值复测得到 11/12 与 5/6，保留 calibration_first_probe.json；之后按 dev 可用区间 0.22–0.31 冻结中心 0.265。

数据、标签和分母未改变；test 被重复接触，本次属于开发者内部回归，不能称为盲测。

缓存消融统计编码次数并核对返回结果一致；衰减诊断出现持平也保留，单一诊断不等于统计提升。

旧 v1/v2 标签包含一次性低证据：门控后存在漏报和目标未满足，旧版 1.0 不再作为当前成绩。

## 性能

| 规模 | 冷查询 ms | 热 p99 ms | Python 峰值 MB | SQLite MB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 13.517 | 35.164 | 2.776 | 0.449 |
| 1000 | 61.599 | 97.627 | 22.835 | 4.047 |
| 5000 | 140.515 | 176.329 | 143.642 | 20.02 |
| 10000 | 246.796 | 362.265 | 245.124 | 39.984 |

上表是 Windows + HashEmbedding 检索规模基准；新增实际服务负载另计生命周期、冲突、SQLite 和 HTTP：

| 初始知识 | 批量接入 ms | 单条追加 ms | 重启加载 ms | 混合查询 p99 ms | HTTP p99 ms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 194.493 | 50.869 | 36.737 | 3.975 | 22.705 |
| 1000 | 4478.732 | 325.806 | 235.462 | 12.898 | 32.438 |

实际服务负载使用 4 线程混合读写，检查重启后记录数与查询非空；非空不等于检索准确。

p99 为少量采样经验值，不是生产 SLA。当前事务为单进程串行写，增量落盘仍需比较当前状态，

相较第二轮 10k 热查询 p99 129.045ms、峰值 178.782MB，本轮增加汉字索引后延迟与内存均上升；质量达标不意味着性能也提升。

回滚快照有内存成本；多个进程同时写同一数据库尚不支持。

## 复现与证据

python -S -m unittest discover -s tests -v
python scripts/check_source.py
node scripts/check_dashboard.cjs
python scripts/evaluate_v3.py --require-quality --embedding-config config/embedding.hash.json
python scripts/benchmark_service.py --sizes 100,1000 --rounds 30
python scripts/verify_release.py --artifact-dir artifacts/runtime/verification --sizes 100,1000,5000,10000 --rounds 30

固定证据：artifacts/verification/round3/；服务基准：service_workload.json。第二轮目录保留为历史。

CI 配置覆盖 Windows/Linux 与 Python 3.10/3.14；配置存在不等于所有远端任务已通过，以 GitHub Actions 实际结果为准。

Python 3.10 语法检查及本机完整测试、wheel 构建独立记录。

## 功能与证据对应

| 设计 | 证据 | 适用边界 |
| --- | --- | --- |
| 晋升、有效期、删除、回滚 | test_round2.py | 合成回归 |
| 增量与重启幂等 | test_incremental.py | 单进程写入 |
| 检索候选与条件冲突 | test_retrieval_hard_cases.py、ablations.json | 规则与近似候选 |
| SDK 配置/缓存/超时 | test_provider_config.py | 模拟适配器，无真实 SDK |
| 演示与作用域 | test_web_server.py | localhost 可信上层，无登录认证 |
| 可交付性 | test_packaging.py、test_archive_submission.py | INCOMPLETE 草案 |